Отчет

по реализации «Инвестиционной программы муниципального предприятия

трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения  за 2008 г.»

| Наименование | Инвестиции по программе, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | за счет бюджета | за счет платы за подключение | за счет надбавки к тарифу |
| Предусмотрено программой на 2008г. | 85 009 | 48 952 | 36 057 | 0 |
| Получено средств в 2008г | 46 771 | 44 870 | 1 901 | 0 |
| Освоено средств | 45 196 | 44 870 (1.Реконструкция и расширение л/б о/с - 12 417 тыс.руб 2. Реконструкция п/б о/с. Комплекс обезвоживания осадка сточных вод – 29 156тыс.руб 3. Завершение строительства напорного коллектора Ду1000мм от н/ст №16 до камеры гашения на ул.Труда– 3 297 тыс.руб) | 325,76 ( замена хоз.питьевого водопровода Ду300 по ул.Труда) | 0 |

Отчет

по реализации «Инвестиционной программы муниципального предприятия

трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения  за 2009 г.»

| Наименование | Инвестиции по программе, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | за счет бюджета | за счет платы за подключение | за счет надбавки к тарифу |
| Предусмотрено программой на 2009г. | 455 594 | 149 582 | 212 196 | 93817 |
| Получено средств в 2009г | 10 969 | 7 199,8 | 3 769 | 0 |
| Освоено средств | 9 303 | 7 199,8 ( Реконструкция правобережных очистных сооружений бытовых стоков. Комплекс обезвоживания )осадка сточных вод.) | 2 103 ( 1. Замена питьевого водопровода Ду 150 по ул.Нестерова от ул.Чкалова до ул.Дарвина 2.Замена питьевого водопровода Ду200 мм от К1 до К4(ДОЗ) 3. Замена питьевого водопровода Ду 300мм по ул.Лермонтова до ул.Концевой) | 0 |

Отчет

по реализации «Инвестиционной программы муниципального предприятия

трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения  за 2010 г.»

по состоянию на 30.06.2010 г.

| Наименование | Инвестиции по программе, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | за счет бюджета | за счет платы за подключение | за счет надбавки к тарифу |
| Предусмотрено программой на 2010г. | 411 064 | 108 782 | 207 400 | 94 883 |
| Получено средств в 2010г | 4 420,5 | 0 | 4 420,5 | 0 |
| Освоено средств | 636,8 | 0 | 636,8 ( 1. Замена питьевого водопровода Ду 150 по ул.Нестерова от ул.Чкалова до ул.Дарвина 2.Замена питьевого водопровода Ду200 мм от К1 до К4 (ДОЗ)) | 0 |