УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________ П.А. Силин

«14»  мая  2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

- Выполнение капитального ремонта хозяйственно – питьевого водопровода по адресу: ул. Рабочая, д. 2-50, поселок Старая Магнитка, г. Магнитогорск, в соответствии с дефектной ведомостью и локальной сметой № 23/13Р (Приложение № 2).

- Обязательные требования:

1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вид работ:

- земляные работы;

- устройство наружных сетей водопровода.

2. Выполнить работы собственными силами (без привлечения для выполнения работ третьих лиц), собственными материалами и материалами предоставляемыми Заказчиком Подрядчику на давальческой основе (Приложение № 1).

3.  Предоставить график работ на момент подачи заявки на запрос предложений.

Особые условия:

1. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с дефектной ведомостью и утвержденной локальной сметой, требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ.

2. Предоставить сертификаты качества, паспорта на применяемые материалы на момент подписания актов выполненных работ.

3. Предоставить исполнительную съемку водопровода на момент подписания актов выполненных работ.

4. Гарантия выполненных работ – не менее пяти лет.

5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 25% предусмотренных договором работ (услуг) при изменении потребности в таких работах (услугах). При этом цена единицы работы (услуги) не должна изменяться.

2.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке:

- Заявка на участие в запросе предложений;

- Предоставить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  на виды работ:

- земляные работы;

- устройство наружных сетей водопровода.

- Предоставить график работ.

- Документ, подтверждающий гарантию выполненных работ – не менее пяти лет.

- Предоставить подтверждение о том, что Подрядчик выполнит работы собственными силами (без привлечения для выполнения работ третьих лиц), собственными материалами и материалами предоставляемыми Заказчиком Подрядчику на давальческой основе.

Несоблюдение требований к содержанию  и составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика и в соответствии с требованиями закупочной Документации.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Заявка, поданная в электронном виде, должна быть подписана посредством ЭЦП.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Старая Магнитка, ул. Рабочая, д. 2-50.

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ – 2 рабочих дня  с даты подписания договора, срок выполнения работ - не более 60 календарных дней с начала производства работ.

Условия выполнения работ:

1. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с дефектной ведомостью и утвержденной локальной сметой, требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ.

2. Предоставить сертификаты качества, паспорта на применяемые материалы на момент подписания актов выполненных работ.

3. Предоставить исполнительную съемку водопровода на момент подписания актов выполненных работ.

4. Гарантия выполненных работ – не менее пяти лет.

5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 25% предусмотренных договором работ (услуг) при изменении потребности в таких работах (услугах). При этом цена единицы работы (услуги) не должна изменяться.

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

644 639,90 рублей (шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот тридцать девять рублей 90 копеек) с учетом НДС. Цена указана с учетом стоимости работ, стоимости материалов, расходы на страхование, транспортные расходы, командировочные расходы,
погрузочно – разгрузочные расходы, налоги и другие обязательные платежи за исключением стоимости давальческих материалов (Приложение № 1), предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору.

6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

Расчет производится за фактически выполненные работы в течение 60 рабочих дней, после подписания актов выполненных работ КС-2,КС-3, на основании счета – фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): стоимость включает в себя стоимость работы,  стоимости материалов, расходы на страхование, транспортные расходы, командировочные расходы, погрузочно – разгрузочные расходы, налоги и другие обязательные платежи за исключением стоимости давальческих материалов (Приложение № 1), предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru.

Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
 20 мая 2013 г. до 17:00 (время местное)

9.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Любой участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации.

В течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных  разъяснений участнику закупки  такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

10.	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

Рассмотрение заявок и подведение итогов - 22 мая 2013 г. в 15:00 (время местное).

11.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора и срок выполнения работ, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

12.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается  заявка, которая была получена Заказчиком раньше остальных заявок.