ДОГОВОР

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

г.Магнитогорск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» Муниципального образования г.Магнитогорск, именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице директора Емельянова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуем\_\_\_ в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По договору «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства на выполнение инженерно-геологических изысканий,инженерно-геодезических изысканий, проектной документации и рабочей документации по объекту: **«Система водоснабжения северо-западной части г.Магнитогорска.Реконструкция и модернизация водовода Ду150мм по шоссе Дачное от ул.Автомобилистов до ул.Малиновой»**, расположенному в г.Магнитогорске на участке от ул.Автомобилистов ( в районе д.5) до ул.Малиновой ( в районе д.10/1 до врезки в водовод Ду1000), а **«ЗАКАЗЧИК»** обеспечить приемку и оплату выполненных работ.

1.2. Договор заключается по результатам размещения запроса предложений (Протокол № )

1.3. «ПОДРЯДЧИК» выполняет работы в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1), со сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №2), с требованиями действующих нормативных документов.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых «ПОДРЯДЧИКОМ», в соответствии с Протоколом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей, с учетом НДС 18%.

2.2. Стоимость работ определена в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2)

2.3. Предоплата по настоящему договору составляет 30% от общей суммы настоящего договора, указанной в п.2.1., предоплата вносится в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора и представления счета.

2.4. Оплату в размере 50% от общей суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1, «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА», в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, отчета по инженерно-геологическим изысканиям, проектной документации и рабочей документации ( далее по тексту – техническая документация) на прохождение государственной экспертизы и представления одного экземпляра направленной технической документации на бумажном носителе на основании двухстороннего акта приемки 1-го (первого) этапа выполненных работ, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

2.5. Окончательный расчет в размере 20% от суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1, «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА», в течение 30 (тридцати) календарных дней после представления пяти экземпляров технической документации на бумажном носителе и одного экземпляра в электронном виде, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение на основании двухстороннего акта приемки 2-го (второго) этапа выполненных работ, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

2.6. Услуги согласующих организаций дополнительно оплачиваются «ЗАКАЗЧИКОМ» по отдельным договорам.

2.7. Источник финансирования работ по договору – собственные средства МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорска.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

3.1. Срок выполнения работ определяется графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней после заключения договора и поступления 30% предоплаты на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».

3.2. В случае досрочного выполнения работы «ЗАКАЗЧИК» может досрочно принять работу. Оплата досрочно выполненной и принятой «ЗАКАЗЧИКОМ» работы производится в порядке, установленном настоящим договором.

3.3. Досрочное выполнение работы по договору может осуществляться по инициативе «ПОДРЯДЧИКА» либо по просьбе «ЗАКАЗЧИКА».

3.4. Изменение сроков выполнения работ по договору оформляется соответствующим дополнительным соглашением, подписанным надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.5. Передача результата выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, «ЗАКАЗЧИКУ» производится в установленные графиком производства работ и договором сроки по накладной в два этапа:

3.5.1. Первый этап:

Выполнение технической документации в полном объеме, направление технической документации на прохождение государственной экспертизы и представление «ЗАКАЗЧИКУ» одного экземпляра направленной технической документации на бумажном носителе с оформлением двухстороннего акта выполненных работ по 1 (первому) этапу, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.5.2. Второй этап:

Передача пяти экземпляров технической документации на бумажном носителе и одного экземпляра в электронном виде, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение, с оформлением акта выполненных работ по 2 (второму) этапу, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.6. Приемка работ по первому этапу осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и иными условиями настоящего договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» одного экземпляра технической документации, согласованной в установленном порядке и направленной на прохождение государственной экспертизы, с оформлением акта выполненных работ по первому этапу или направлением «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированного отказа от приемки работ.

3.7. Приемка работ по второму этапу осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» пяти экземпляров технической документации на бумажном носителе и одного экземпляра в электронном виде, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение, с оформлением акта выполненных работ по второму этапу или направлением «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированного отказа от приемки работ.

3.8. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от приемки результата выполненных работ «ЗАКАЗЧИК» в течении 20 (двадцати) календарных дней направляет «ПОДРЯДЧИКУ» перечень замечаний с указанием сроков их устранения. При этом работа не считается выполненной и принятой и не подлежит оплате.

* 1. **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. «ПОДРЯДЧИК» обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, исходными данными, переданными ему «ЗАКАЗЧИКОМ».

4.1.2 Получить от соответствующих организаций все необходимые технические условия для выполнения технической документации.

4.1.3. Выполнить техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП и другими действующими нормативными документами.

4.1.4. Выполнить проектную документацию в полном объеме, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

4.1.5. Согласовывать с «ЗАКАЗЧИКОМ» принятые решения и результаты выполненных работ (этапов работ).

4.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней предоставлять ответы на вопросы, замечания и предложения «ЗАКАЗЧИКА» и других согласовывающих техническую документацию организаций, предоставлять пояснения, документы и обоснования, необходимые для проведения государственной экспертизы.

4.1.7. В согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки и за свой счет устранять обнаруженные в работе недостатки по обоснованным замечаниям «ЗАКАЗЧИКА» и согласовывающих организаций, при необходимости вносить в техническую документацию изменения и дополнения, не противоречащие Заданию на проектирование.

4.1.8. произвести корректировку технической документации по результатам проведения экспертизы, выявленным замечаниям и недостаткам в течение срока, указанного согласующей организацией.

4.1.9. Получить положительное заключение государственной экспертизы и согласования с соответствующими организациями и при наличии замечаний в технической документации устранить их за свой счет.

4.1.10. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы «ПОДРЯДЧИК» обязан произвести корректировку технической документации в сроки, согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» и предоставить исправленную техническую документацию на повторную экспертизу. Все расходы, вызванные ненадлежащим исполнением «ПОДРЯДЧИКОМ» настоящего договора, в том числе на корректировку технической документации (вне зависимости от того чьими силами и средствами она будет осуществляться), проведение повторной экспертизы, а так же по возмещению иного ущерба, понесенного «ЗАКАЗЧИКОМ», вызванного неправильно принятыми инженерно-техническими и/или проектными решениями, несёт «ПОДРЯДЧИК».

4.1.11. Предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» по его запросу информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

4.1.12. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выяснится невозможность или нецелесообразность их проведения, поставив в известность «ЗАКАЗЧИКА» в пятидневный срок после приостановления работ.

4.2 «ПОДРЯДЧИК» имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему договору сторонние организации по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ» при наличии у сторонних организации соответствующих допусков. В этом случае «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за качество и сроки выполнения работ, выполняемых сторонними организациями.

4.3. «ПОДРЯДЧИК» не вправе передавать разработанную в соответствии с договором техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «ЗАКАЗЧИКА».

4.4. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной «ПОДРЯДЧИКОМ» технической документации.

4.5. «ЗАКАЗЧИК» обязан:

4.5.1. Осуществлять контроль хода выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность «ПОДРЯДЧИКА».

4.5.2. Принять результат выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в соответствии с заданием на проектирование и условиями договора по акту выполненных работ или предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированный отказ в приемке, приложив перечень замечаний.

4.5.3. Оказывать «ПОДРЯДЧИКУ» содействие в ходе выполнения работ по договору.

4.6. «ЗАКАЗЧИК» вправе давать обязательные для исполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» указания в рамках заключенного договора.

4.7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право прекратить работы на любом этапе, о чем должен немедленно сообщить «ПОДРЯДЧИКУ».

4.8. «ЗАКАЗЧИК» имеет право передавать третьим лицам разработанную «ПОДРЯДЧИКОМ» техническую документацию.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за достоверность предоставляемой «ЗАКАЗЧИКУ» информации.

5.3. При нарушении срока выполнения работ (этапов работ), установленного договором, «ПОДРЯДЧИК» выплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока.

5.4. В случае выполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» работы с ненадлежащим качеством, «ПОДРЯДЧИК» обязан устранить своими средствами и за свой счет в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки, допущенные по своей вине недостатки в технической документации.

5.5. В остальном, не нашедшем отражение в договоре в отношении имущественной ответственности, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
	1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору «ПОДРЯДЧИК» обязуется предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией (срок действия безотзывной банковской гарантии должен составлять 200 дней) или передать «ЗАКАЗЧИКУ» в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита)- до полного исполнения условий договора, в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего договора.

6.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ копеек.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями. По настоящему договору обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ**

**ДОГОВОРА**

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон, в случае невыполнения другой стороной принятых на себя по настоящему договору обязательств.

8.3. Расторжение договора допускается на основании вступившего в законную силу решения суда.

8.4. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 8.1. и 8.2. договора «ЗАКАЗЧИК» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» с надлежащим качеством на момент расторжения договора по акту выполненных работ;

- в течение 20 календарных дней после получения от «ПОДРЯДЧИКА» акта выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 календарных дней обеспечить оплату «ПОДРЯДЧИКУ» фактически выполненных и принятых в установленном порядке работы.

8.5. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, без письменного согласия Сторон.

10.2. Стороны действуют в соответствии с условиями договора. Во всем, что не предусмотрено договором Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:**МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск, 455000, г.Магнитогорск ул.Советская, 30ИНН 7414000495 / КПП 744401001р/сч 40702810700000303331к/сч 30101810700000000949БИК 047516949КредитУралБанк ОАО г. Магнитогорсктел. (3519)21-68-00, тел./факс 23-34-04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. ЕмельяновДиректор МП трест «Водоканал»МО г.Магнитогорск | **«ПОДРЯДЧИК»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |