ДОГОВОР

№___________

подряда на выполнение проектных работ

г.Магнитогорск							   	«____»_______2013г.

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» Муниципального образования г.Магнитогорск, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Емельянова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ , именуем___ в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства на выполнение проектной и рабочей документации  по объекту «Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь.I этап. Реконструкция здания решеток I очереди и камер переключения с переброской бытовых стоков I очереди на II очередь», расположенному по адресу г. Магнитогорск Правобережные очистные сооружения, а «ЗАКАЗЧИК» обеспечить приемку и оплату выполненных работ.

1.2. Договор заключается по результатам размещения закупки (Протокол № _______ от ________20__г.)

1.3. «ПОДРЯДЧИК» выполняет работы в соответствии с утвержденным заданием на проектирование без учета выполнения инженерных изысканий, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1), со сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №2), с требованиями действующих нормативных документов и правовых актов.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых «ПОДРЯДЧИКОМ», в соответствии с Протоколом № _______________ составляет _________________ рублей и включает в себя: стоимость разработки проектной и рабочей документации без учета  выполнения инженерных изысканий, стоимость затрат на устранение замечаний, выявленных при согласовании проекта, расходы на доставку результатов работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование проекта с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы.

2.2. Стоимость работ определена в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2)

2.3. Предоплата по настоящему договору составляет 30% от общей суммы настоящего договора, указанной в п.2.1., предоплата вносится в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора и представления счета.

2.4. Оплату в размере 50% от общей суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1, «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА», в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления проектной и рабочей документации (далее по тексту – проект) на прохождение государственной экспертизы  и представления одного экземпляра направленного проекта на бумажном носителе на основании двухстороннего акта приемки 1-го (первого) этапа выполненных работ, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

2.5. Окончательный расчет в размере 20% от суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1, «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА», в течение 30 (тридцати) календарных дней после представления 4(четырех) экземпляров проекта на бумажном носителе и одного экземпляра проекта в электронном виде, прошедшего государственную экспертизу и получившего положительное заключение  на основании двухстороннего акта приемки 2-го (второго) этапа выполненных работ, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

2.6. Услуги согласующих организаций дополнительно оплачиваются «ЗАКАЗЧИКОМ» по отдельным договорам.

2.7. Источник финансирования работ по договору – собственные средства МП трест «Водоканал» 
МО г. Магнитогорск.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ определяется графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3) и составляет _________ календарных дней после заключения договора и поступления 30% предоплаты на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».

3.2. В случае досрочного выполнения работы «ЗАКАЗЧИК» может досрочно принять работу. Оплата досрочно выполненной и принятой «ЗАКАЗЧИКОМ» работы производится в порядке, установленном настоящим договором.

3.3. Досрочное выполнение работы по договору может осуществляться по инициативе «ПОДРЯДЧИКА» либо по просьбе «ЗАКАЗЧИКА».

3.4. Изменение сроков выполнения работ по договору оформляется соответствующим дополнительным соглашением, подписанным надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.5. Передача результата выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, «ЗАКАЗЧИКУ» производится в установленные графиком производства работ и  договором сроки по накладной в два этапа:

3.5.1. Первый этап:

Выполнение проекта (проектной и рабочей документации) в полном объеме, направление проекта на прохождение государственной экспертизы и представление «ЗАКАЗЧИКУ» одного экземпляра направленного проекта на бумажном носителе с оформлением двухстороннего акта выполненных работ по 1 (первому) этапу, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.5.2. Второй этап:

Передача 4 (четырех) экземпляров проекта на бумажном носителе и одного экземпляра проекта в электронном виде, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение, с оформлением акта выполненных работ по 2 (второму) этапу, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

3.6. Приемка работ по первому этапу  осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и иными условиями настоящего договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» одного экземпляра проекта, согласованного в установленном порядке и направленного на прохождение государственной экспертизы, с оформлением акта выполненных  работ по первому этапу или направлением «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированного отказа от приемки работ.

3.7. Приемка работ по второму этапу  осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения «ЗАКАЗЧИКОМ» 4(четырех) экземпляров проекта на бумажном носителе  и одного экземпляра проекта в электронном виде, прошедшего государственную экспертизу и получившего положительное заключение, с оформлением акта выполненных работ по второму этапу или направлением «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированного отказа от приемки работ.

3.8. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от приемки результата выполненных работ «ЗАКАЗЧИК» в течении 20 (двадцати) календарных дней направляет «ПОДРЯДЧИКУ»  перечень замечаний с указанием сроков их устранения. При этом работа не считается выполненной и принятой и не подлежит оплате.

  - 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «ПОДРЯДЧИК» обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с утвержденным заданием на проектирование без выполнения инженерных изысканий.

4.1.2 Получить от соответствующих организаций все необходимые технические условия для выполнения проекта.

4.1.3. Выполнить проект в соответствии с требованиями СНиП, СП и другими действующими нормативными документами и правовыми актами.

4.1.4. Выполнить проект в полном объеме, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

4.1.5. Согласовывать с «ЗАКАЗЧИКОМ» принятые решения и результаты выполненных работ (этапов работ).

4.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней предоставлять ответы на вопросы, замечания и предложения «ЗАКАЗЧИКА» и других согласовывающих проект организаций, предоставлять пояснения, документы и обоснования, необходимые для проведения государственной экспертизы.

4.1.7. В согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки и за свой счет устранять обнаруженные в работе недостатки по обоснованным замечаниям «ЗАКАЗЧИКА» и согласовывающих организаций, при необходимости вносить в проект изменения и дополнения, не противоречащие Заданию на проектирование.

4.1.8. Произвести корректировку проекта по результатам проведения экспертизы, выявленным замечаниям и недостаткам в течение срока, указанного согласующей организацией.

4.1.9. Получить положительное заключение государственной экспертизы и согласования с соответствующими организациями и при наличии замечаний в проекте устранить их за свой счет.

4.1.10. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы «ПОДРЯДЧИК» обязан произвести корректировку проекта в сроки, согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» и предоставить исправленный проект на повторную экспертизу. Все расходы, вызванные ненадлежащим исполнением «ПОДРЯДЧИКОМ» настоящего договора, в том числе на корректировку проекта (вне зависимости от того чьими силами и средствами она будет осуществляться), проведение повторной экспертизы, а так же по возмещению иного ущерба, понесенного «ЗАКАЗЧИКОМ», вызванного неправильно принятыми инженерно-техническими и/или проектными решениями, несёт «ПОДРЯДЧИК».

4.1.11. Предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» по его запросу информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

4.1.12. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выяснится невозможность или нецелесообразность их проведения, поставив в известность «ЗАКАЗЧИКА» в пятидневный срок после приостановления работ.

4.2 «ПОДРЯДЧИК» имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему договору сторонние организации при наличии у сторонних организации соответствующих допусков. В этом случае «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за качество и сроки выполнения работ, выполняемых сторонними организациями.

4.3. «ПОДРЯДЧИК» не вправе передавать разработанный в соответствии с договором проект третьим лицам без письменного согласия «ЗАКАЗЧИКА».

4.4. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного «ПОДРЯДЧИКОМ» проекта.

4.5. «ЗАКАЗЧИК» обязан:

4.5.1. Осуществлять контроль хода выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность «ПОДРЯДЧИКА».

4.5.2. Принять результат выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в соответствии с заданием на проектирование и условиями договора по акту выполненных работ или предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» мотивированный отказ в приемке, приложив перечень замечаний.

4.5.3. Оказывать «ПОДРЯДЧИКУ» содействие в ходе выполнения работ по договору.

4.6. «ЗАКАЗЧИК» вправе давать обязательные для исполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» указания в рамках заключенного договора.

4.7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право прекратить работы на любом этапе, о чем должен немедленно сообщить «ПОДРЯДЧИКУ».

4.8. «ЗАКАЗЧИК» имеет право передавать третьим лицам разработанный «ПОДРЯДЧИКОМ» проект.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за достоверность предоставляемой  «ЗАКАЗЧИКУ» информации.

5.3. При нарушении срока выполнения работ (этапов работ), установленного договором, «ПОДРЯДЧИК» выплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока.

5.4. «ПОДРЯДЧИК»  рамках данного договора и в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта. При обнаружении недостатков в проекте «ПОДРЯДЧИК» по требованию «ЗАКАЗЧИКА» обязан безвозмездно переделать проект за свой счет в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки, а также возместить «ЗАКАЗЧИКУ» причиненные убытки.

5.5. С момента полного выполнения Сторонами условий настоящего договора проект является собственностью «ЗАКАЗЧИКА» и  право на использование проекта для строительства объекта, указанного в п.1.1. настоящего договора, принадлежит «ЗАКАЗЧИКУ».

5.6. В остальном, не нашедшем отражение в договоре в отношении имущественной ответственности, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору «ПОДРЯДЧИК» обязуется передать «ЗАКАЗЧИКУ» денежные средства в виде залога в обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего договора. Срок обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору – до полного исполнения условий договора.

6.2. Обеспечение исполнения  обязательств по настоящему договору предоставляется в размере30% от суммы договора и составляет __________рублей (_________________________) _____ копеек.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями. По настоящему договору обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон, в случае невыполнения другой стороной принятых на себя по настоящему договору обязательств.

8.3. Расторжение договора допускается на основании вступившего в законную силу решения суда.

8.4. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 8.1. и 8.2. договора «ЗАКАЗЧИК» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» с надлежащим качеством на момент расторжения договора по акту выполненных работ;

- в течение 20 календарных дней после получения от «ПОДРЯДЧИКА» акта выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 календарных дней обеспечить оплату «ПОДРЯДЧИКУ» фактически выполненных и принятых в установленном порядке работы.

8.5. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, без письменного согласия Сторон.

10.2. Стороны действуют в соответствии с условиями договора. Во всем, что не предусмотрено договором Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК»: МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск, 455000, г.Магнитогорск ул.Советская, 30 ИНН 7414000495 / КПП 744401001 р/сч 40702810700000303331 к/сч 30101810700000000949 БИК 047516949 КредитУралБанк ОАО г. Магнитогорск тел. (3519)21-68-00, тел./факс 23-34-04 ______________________________ __________________ Ю.Н. Емельянов Директор МП трест «Водоканал»МО г.Магнитогорск | «ПОДРЯДЧИК»: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ________________ / ________________ |
| --- | --- |