Извещение  0097/12 от «29» марта 2012 г.

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1. Способ закупки: запрос предложений.

2. Наименование заказчика: МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск.

2.1. Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30.

2.2.  Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455000, г. Магнитогорск,

ул. Советская, 30; тел. 8 (3519) 22-45-90; zak_magvoda@mail.ru.

2.3 Ответственное лицо: начальник отдела по кап. ремонтам и строительству Костина Ю.В.

тел. 24-02-81

3. Наименование товаров, работ, услуг: Выполнение работ по ремонту и гидроизоляции машзала дренажной насосной станции очистных сооружений левого берега МП трест «Водоканал»	МО г. Магнитогорск.

Наименование объекта: Дренажная  насосная станция очистных сооружений левого берега МП трест «Водоканал»  МО г. Магнитогорск.

Объем выполнения работ: согласно ведомости работ (Приложение 1).

Срок выполнения работ: 45 дней с момента подписания договора.

Приложение 2 – проект договора.

4. Особые условия:

  - Выполнение работ на действующем предприятии, по согласованию с технологами   предприятия;

  - Выполнение работ собственными силами, без привлечения третьих лиц, собственными материалами, собственным оборудованием;

  - Наличие свидетельства о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства:  на вид работ: защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

  - Предоставление сертификатов на применяемые материалы на момент заключения договора;

4.5 Предоставление информации о квалификации в области проведения гидроизоляционных работ;

  - Предоставление локального сметного расчета на  выполнение работ  в базовом и текущем уровне цен;

4.7 Гарантия выполненных работ 1 год.

5. Срок и условия оплаты: 100% оплата за фактически выполненные работы в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, на основании счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим предоставить заявку на участие в запросе предложений (Приложение № 3).

6. Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №3;

- по средствам факсимильной связи – по тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме отсканированного электронного документа – по эл.адресу: zak_magvoda@mail.ru.

Датой начала срока подачи  заявок  на  участие в запросе предложений является день опубликования извещения  на сайте www.magvoda.ru.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «05» апреля 2012 г.

Приложение 1

|  | Ведомость работ на ремонт и гидроизоляцию машзала дренажной насосной станции очистных сооружений левого берега МП тр. "Водоканал" г. Магнитогорска |
| --- | --- |
| № поз | Наименование работ | Единица измерения | Количе-ство |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ремонт стен дренажной насосной станции |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 82,13 |
| 2 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | м2 | 82,13 |
| 3 | Пробивка в железобетонных конструкциях стен борозд | м | 176 |
| 4 | Очистка поверхности щетками | м2 | 82,13 |
| 5 | Промывка поверхности стен под высоким давлением | м2 | 82,13 |
| 6 | Заполнение швов гидроизоляционным раствором раствором | м | 176 |
| 7 | Установка водяной пробки | кг | 20 |
| 8 | Увлажнение поверхности аппаратом высокого давления | м2 | 82,13 |
| 9 | Гидроизоляция стен проникающей гидроизоляцией | м2 | 82,13 |
| 10 | Выравнивание разрушенных мест ремонтной смесью | м2 | 16,42 |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 2 |
| II | Ремонт полов дренажной насосной станции |  |  |
| 1. | Разборка бетонных оснований под полы на: гравии | м3 | 2,64 |
| 2 | Установка каркасов и сеток в полах из арматуры класса АIII ф 10 мм | т | 0,17 |
| 3 | Устройство полов из бетона класс В 22,5 (М300), F150, W2 | м3 | 21,12 |
| 4 | Добавка к бетону состава для улучшения прочности , водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости | кг | 18 |
| 5 | Устройство приямка. | м3 | 0,1 |
| 6 | Устройство гидроизоляции обмазочной эластичной: в два слоя толщиной 2 мм | м2 | 52,8 |
| 7 | Укладка: геосетки в покрытие | м2 | 26,4 |
| 8 | Устройство водного замка при холодном стыке бетона бетонитовым шнуром | п.м | 21 |
| 9 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм из бетона крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 22,5 (М300), F150, W2 | м2 | 26,4 |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 5,5 |
|  | Начальник ОКС | Ю.В.Костина |  |

Приложение 2

ДОГОВОР

г. Магнитогорск						             «_____»___________________2012г

Муниципальное предприятие трест «Водоканал»  МО г. Магнитогорск, именуемое в дальнейшем “Заказчик ”, в лице директора П.А.Силина , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________именуемое  в дальнейшем  “Подрядчик”,   в лице  _____________________________________, действующего на основании   Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора

1.1	По настоящему договору Подрядчик  обязуется  в установленный договором срок   выполнить  подрядные  работы по ремонту и гидроизоляции машзала дренажной насосной станции очистных сооружений левого берега МП тр. «Водоканал» г. Магнитогорска» в соответствии с  локальным сметным расчетам  №  ___________________________(Приложение № 1  к настоящему договору),   являющимися  неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2	Заказчик  обязуется принять и оплатить выполненные работы в установленные договором  сроки.

2. Стоимость работ по договору, порядок расчетов

2.1	Стоимость работ определяется локальным сметным расчетам, выполненным в базовом и в текущем уровне цен и составляет в текущих ценах _____________ руб. (_____________________________________________________).  ( с учетом НДС). Стоимость работ включает в себя стоимость работ,  стоимость материалов, страхования, расходов на перевозку, налогов и других обязательных платежей.

2.2 Форма оплаты выполненных работ  –безналичный расчет

2.3  В случае возникновения дополнительных работ Стороны заключают дополнительное  соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.  Стоимость дополнительных работ  определяется локальным сметным расчетом, составленным на основании акта –извещения на доп.работы и утвержденным в двустороннем прядке.

2.4 Расчет за выполненные работы производится следующим образом: 100% оплата за фактически выполненные работы в течении 30 календарных дней, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, на основании счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1     Заказчик  имеет право :

3.1.1 осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов;

3.1.2 отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчиком  от исполнения договора;

3.1.3  назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и дефектов, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок указанных требований отказаться от исполнения договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.2    Обязанности Заказчика:

3.2.1 при обнаружении недостатков в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ или отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, немедленно заявить об этом Подрядчику;

3.2.2 принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего договора;

3.3     Подрядчик имеет право:

3.3.1 cамостоятельно организовать производство работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 настоящего договора.

3.4     Обязанности Подрядчика:

3.4.1  Выполнить предусмотренныме настоящим договором работы с надлежащим качеством,  в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ в установленные договором сроки.

3.4.2 Предоставить акты на скрытые работы,  сертификаты  качества на применяемые материалы   на 	 момент    подписания актов выполненных  работ 
3.4.3  Выполнить работы собственными силами , без привлечения третьих лиц,  собственными материалами  и собственным оборудованием  в срок, указанный в пункте 4 настоящего договора.

3.4.4 Обеспечивать в ходе выполнения работ охрану объекта строительства, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории строительства, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также установить освещение.

3.4.5 Нести риски случайной гибели или случайного повреждения работы до ее приемки Заказчиком .

3.4.6 Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик обязан приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком,  или когда он не был информирован, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

3.4.7 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки,  и прилегающей непосредственно к ней территории.

3.4.8 В случае некачественного выполнения работ, а также в случае обнаружения недостатков, дефектов при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации, обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком  срок.

3.4.9 Вывезти до дня подписания акта о сдачи – приемки работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

3.4.10 Оплатить потребление электроэнергии по установленной мощности.

3.4.11 Предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства . Вид работ : защита строительных конструкций , трубопроводов и оборудования ( кроме магистральных и промысловых трубопроводов).

4.      Сроки выполнения работ, сдача и приемка работ

4.1    Выполнение работ: _______ дней с момента подписания договора.

4.2    Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком  оформляется актом  рабочей

комиссии  о приемке   выполненных работ, актами формы КС – 2; КС – 3, счетом –фактурой.

4.3 		В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке или в период гарантийной

эксплуатации, Заказчик  в акте либо в ином документе, удостоверяющим приемку, оговаривает

эти недостатки. В последующем Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем

доработок и сроков  их исполнения.

4.4.   Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта рабочей комиссии,

актов  приема – сдачи работ КС-2, КС-3.  В случае, предусмотренном п.4.3 договора, Заказчик

вправе отказаться от  подписания актов приемо –сдачи работ КС-2, КС-3 и приостановить

приемку  работ до полного  устранения Подрядчиком выявленных недостатков

5.      Гарантии

5.1   Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего

договора;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ

- качество строительных материалов, применяемых для работы, соответствуют стандартам,

техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или

другие документы, удостоверяющие качество;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов при приемке работ или в период

гарантийной эксплуатации результатов работы.

5.2  Срок гарантии выполненных работ устанавливается  _________  года с момента подписания

Сторонами договора акта приема – сдачи работ. Гарантийный срок продлевается

соответственно на период устранения дефектов.

6.      Ответственность сторон

6.1  В случае некачественного выполнения работ, а также в случае обнаружения недостатков, дефектов при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации, Заказчик вправе потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-  соразмерного уменьшения установленной договором стоимости работ;

-  возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.2  В случае выполнения работ с нарушением сроков, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется и отражается в учете с момента вступления в законную силу судебного решения о взыскании, либо поступления суммы неустойки на расчетный счет в случае добровольной уплаты.

6.3  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в указанных случаях обязан возместить  Заказчику  причиненные последнему убытки.

6.4 Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5 Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств в срок, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Сторона в течение 3 – х дней должна известить другую сторону об указанных обстоятельствах.

6.6  За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.      Расторжение договора

7.1    Заказчик вправе по обоюдному соглашению сторон расторгнуть договор с Подрядчиком в следующих случаях:

- если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком  срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными;

- в случае отказа Подрядчика устранить недостатки и дефекты выполненных работ

-  в судебном порядке , при наличии предусмотренных законом оснований.

8.     Заключительные положения

8.1   Договор вступает в силу с момента подписания и действителен до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2   Договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у договаривающихся сторон.

8.3   Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями двух сторон. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.4  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором,

разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.5  В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между

сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии , с действующим

законодательством РФ.

Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон:

“Заказчик ”:				                          “Подрядчик ”:

МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

455000, г. Магнитогорск

ул. Советская, 30

тел/ф (3519)23-34-04

ИНН 7414000495

КПП 741450001

р/сч 40702810700000303331

Кредит Урал Банк ОАО г. Магнитогорск

к/сч 30101810700000000949

БИК 047516949

_____________ П.А.Силин 			                                   ______________/                          /

Директор

МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

Приложение № 3

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

______________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________Контактное лицо

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП_______________________ОГРН ______________________________

р/с __________________________________Наименование банка _____________________________________

БИК ________________________ К/с _________________________

Система налогообложения __________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение № 0097/12 от «29» марта 2012 г. о проведении запроса предложений,  готовы выполнить указанные ниже работы, согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование выполняемых работ.

| № | Наименование услуг | Коли-чество (объем) | Срок выполнения работ | Сумма без НДС, руб. | НДС | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту и гидроизоляции машзала дренажной насосной станции очистных сооружений левого берега МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск. | согласно ведомости работ |  |  |  |  |

Стоимость включает в себя стоимость работы, стоимость материалов, расходы по доставке материалов,  расходы по страхованию, и другие  обязательные налоги  и платежи.

Условия выполнения работ -   ________________________________

Срок и условия оплаты - _________________________________

Примечания - ___________________________________________

Приложение:

- Локальный сметный расчет на  выполнение работ  в базовом и текущем уровне цен;

- Свидетельство о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства:  на вид работ: защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

- Предоставление информации о квалификации в области проведения гидроизоляционных работ.

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)		                   (Ф.И.О. поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «05» апреля 2012 г.