Извещение  00116/12 от «16» апреля 2012 г.

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1. Способ закупки: запрос предложений.

2. Наименование заказчика: МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск.

2.1. Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30.

2.2.  Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455000, г. Магнитогорск,

ул. Советская, 30; тел. 8 (3519) 22-45-90; zak_magvoda@mail.ru.

3. Наименование товаров, работ, услуг: Восстановление благоустройства после проведения работ по капитальному  ремонту сетей водопровода и канализации МП трест «Водоканал».

Объем и срок выполнения планируемых работ: указан в заявке (Приложение №2).

Проект договора: Приложение №3.

4. Особые условия:

  - Наличие  свидетельства  некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства по виду работ: устройство автомобильных дорог и аэродромов;

  - К заявке на участие в проведении отбора поставщика услуг, предоставить информацию о стоимости: устройства  1м2  двуслойного асфальтового покрытия толщиной 7 мм, устройства 1м2 однослойного асфальтового покрытия толщиной 4 мм, установки 1 п.м. железобетонных бордюров (со стоимостью бордюров), устройства 1м2 газонов с посевом;

  - Работы будут проводиться согласно заявке, в которой будет указываться место производства работ, объемы работ и срок проведения работ.  Перед началом  производства работ на каждый конкретный объект необходимо оформление акта приема-сдачи  с ответственным представителем МП трест «Водоканал», предоставление  на согласование локального сметного расчета, выполненного в базовом и текущем уровне цен;

  - После окончания работ по  каждому объекту, перед подписанием акта выполненных	 работ КС-2,КС-3 работы необходимо сдать городской технической инспекции по благоустройству;

  - Выполнение работ без  предоплаты. Оплата по факту выполненных работ в течение 90 дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, наличия акта приема-сдачи с городской технической инспекцией по благоустройству, предоставления счета – фактуры,	 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

  - Гарантийный срок – 1 год.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании указанной услуги, просим предоставить заявку на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

5. Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №3;

- по средствам факсимильной связи – по тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме отсканированного электронного документа – по эл.адресу: zak_magvoda@mail.ru.

Датой начала срока подачи  заявок  на  участие в запросе предложений является день опубликования извещения  на сайте www.magvoda.ru.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «23» апреля 2012 г.

Приложение № 1

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_____________________________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон (контактное лицо): ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:  ИНН_________________/КПП_________________ОГРН ________________________

р/с __________________________________Наименование банка _____________________________________

БИК ____________ К/с ____________________Система налогообложения __________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение № 00116/12 от «16» апреля 2012 года о проведении запроса предложений готовы осуществить поставку следующего товара (выполнение указанных ниже работ, оказание указанных ниже услуг), согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | НДС | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство двуслойного асф.покрытия толщиной 7 мм | 1 м2 |  |  |  |
| 2 | Устройство однослойного асф.покрытия толщиной 4 мм | 1 м2 |  |  |  |
| 3 | Установка железобетонных бордюров (со стоимостью бордюров) | 1 п.м. |  |  |  |
| 4 | Устройство газонов с посевом | 1 м2 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Стоимость включает в себя: стоимость включает в себя стоимость  работы, стоимость материалов, стоимость применяемых машин и механизмов, расходы по доставке материалов, страхованию, и других обязательных налогов и платежей.

Условия выполнения работ -   ________________________________

Срок и условия оплаты - _____________________________________

Примечания - _______________________________________________

Приложение: предоставить вместе с Приложением № 1 документы, указанные в п. 4.1. извещения.

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)		                   (Ф.И.О. поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «23» апреля 2012 г.

Приложение №2

График планируемого восстановления нарушенного благоустройства  после проведения капитального ремонта сетей водопровода и канализации МП трест «Водоканал»

| № | Адрес | Асфальт | Насыпной грунт | Газон | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ворошилова 26-30 | 140 |  | 60 | Июль 2012 года |
| 2 | Ул. Калмыкова 9-26 | 30 |  |  |  |
| 3 | Ул. Советская 178 – ул. Зеленый Лог,56 | 55 |  | 200 |  |
| 4 | Ул. Грузинская, от ул. Фрунзе до ул. Ш.Руставели | 95 |  | 818 |  |
| 5 | Ул. Трубная от ул. Гастелло,1 до ул. Кирова | 200 |  | 620 | Август 2012 года |
| 6 | Ул. Чкалова, 47-67 | 60 |  | 80 | Июль 2012 года |
| 7 | Ул. Электросети, 18 до АГНКС № 2 | 60 | 40 | 880 |  |
| 8 | Ул. Бурденко, 8 | 30 |  | 250 | Август 2012 года |
| 9 | Ул. Енисейская, 26-28 | 60 |  |  |  |
| 10 | Ул. Правды, 65 х ул. Советская, 119 | 36 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 766 | 40 | 2 908 |  |

Приложение №3

ДОГОВОР

г. Магнитогорск

Муниципальное предприятие трест “Водоканал” МО г. Магнитогорск, именуемое в дальнейшем “Заказчик ”, в лице директора П.А.Силина,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________  именуемое  в дальнейшем  “Подрядчик”, в лице директора В.Н. Ермакова, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора

1.1	Подрядчик  обязуется  выполнить работы по  восстановлению нарушенного благоустройства  после проведения капитального ремонта сетей водопровода и канализации МП трест «Водоканал» согласно заявки. В Заявке  указывается  место проведения работ, срок проведения работ и объем работ.

1.2	Заказчик  обязуется принять и оплатить выполненные работы в установленные договором  сроки.

2. Стоимость работ по договору, порядок расчетов

2.1  Текущая стоимость выполненных строительно – монтажных работ определяется на основании локального сметного расчета, согласованного обеими сторонами на каждый отдельный вид работы.  Локальный сметный расчет представляется  в базовом и текущем уровне цен.

2.2	Оплата производится  по факту выполненных работ на основании актов  выполненных работ КС-2, КС-3, акта приема –сдачи с городской технической  инспекцией  по благоустройству, счета-фактуры в течение 90 дней с момента подписания актов выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Подрядчик  обязан предоставить свидетельство  некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства по виду работ: устройство автомобильных дорог и аэродромов.

3.2 Заказчик по настоящему договору обязан не позднее 20 числа предшествующего месяца   предоставить Подрядчику на текущий месяц заявки на выполнение работ по восстановлению благоустройства

3.3 В соответствии с п.п. 10.35,10.26,10.28 Правил содержания территории г. Магнитогорска, при производстве работ со вскрытием газонов, дорожных и тротуарных покрытий  Заказчик обязан:

1) поддерживать и содержать эти участки в удобном, для проезда и ходьбы пешеходов состоянии своими силами

2) выполнять земляные работы по восстановлению растительного  слоя грунта

3) производить в присутствии Подрядчика, с составлением акта на скрытые работы, засыпку песчано-гравийной смесью с тщательным послойным  уплотнением и засыпкой  щебнем

4) производить заливку бетоном нарушенного бетонного основания

5) своевременно производить сдачу траншей (котлованов) под восстановление покрытия и зеленые насаждения. Выборка  земли и щебня из траншеи (котлована) и их уборка при восстановлении дорожного покрытия производится силами Заказчика, производящего раскопку.

После установления ограждения вдоль зоны проведения ремонтных работ обязан вывесить табличку с указанием наименования видов работ, наименования предприятия, производящего работу с указанием ответственных лиц, даты начала и окончания проведения работ. При отсутствии возможности создания ограждения, информационные таблички вывешивать  через пятьсот метров.

3.4 Заказчик, после выполнения всех работ, перечисленных в п3.4 настоящего договора, сообщает Подрядчику об   окончании работ и сдает их, а последний принимает по акту Ф-4,  согласно «Правил разрытия на городских дорогах». В случае проведения сдачи Заказчиком работ, несоответствующих условиям настоящего договора, что будет подтверждаться надлежащим документом, Подрядчик не производит их принятие.

Подрядчик после подписания акта Ф-4 «Правила разрытия на городских дорогах», производит работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, используя свои материалы и механизмы, в  сроки и в порядке, предусмотренными  «Правилами содержания территории г. Магнитогорска»,

3.5 Заказчик производит приемку работ Подрядчика, после извещения последним о выполнении восстановительных работ в течении трех дней пол соответствующему акту

Ответственными лицами, уполномоченными на подписание данных актов  от ЗАКАЗЧИКА являются:

Начальник сетей правого берега              Могилевцев С.Н.____________  ___, расположение участка __ул.Строителей,13_________, тел ________89090921027________

Начальник сетей водопровода левого берега              Кобзев А.И.____                   ________ ,

расположение участка __ул.Огарева,10___      ______, тел ________89090957272________

Начальник сетей канализации                                       Ильяшев Ю.А._              ___________,

расположение участка__ул.Маяковского,15а_______, тел ________89090921037________

Выполненные работы так же должны быть сданы и приняты Городской технической инспекцией по благоустройству

3.6 При  авариях на  подземных коммуникациях, требующих немедленного устранения, Заказчик обязан в течении трех суток, сообщить Подрядчику адрес аварийных раскопок и сроки начала и окончания подобных работ.

3.7 Согласно п. 10.30 «Правил содержания территории г. Магнитогорска», Заказчик, проводивший работы, связанные с раскопкой дорожных покрытий, в течении  одного года ответственен за качественное выполнение работ по сдаче раскопок под восстановление. В случае, если по окончании работ, в течение этого периода образуется просадка грунта и дорожного полотна  или деформация восстановленных объектов благоустройства, то данная организация, по требованию городской технической инспекции по благоустройству, обязана обеспечить устранение дефектов за свой счет.

3.8 Гарантийный срок на работы по восстановлению нарушенного благоустройства, выполненные Подрядчиком устанавливается  __________ лет.

4. Ответственность сторон

4.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2 После подписания акта передачи  Подрядчику участка под   восстановление нарушенного благоустройства ответственность и все риски в том числе перед третьими лицами, за восстановление нарушенного благоустройства отвечает Подрядчик

4.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение условий настоящего договора  в случае форс – мажора.

4.3 О наступлении обстоятельств форс – мажора сторона извещает другую сторону. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства

5. Изменение условий реализации договора

5.1 Недостатки по выполненным работам,  допущенные  не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  со стороны Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора, либо не может быть выполнено Подрядчиком по независящим от него причинам.

6. Заключительные положения

6.1  Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме.

6.2 Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон, со сроком ответа на претензию в течение   10    календарных дней, с даты ее получения.

6.3 Все споры, вытекающие из настоящего  договора или относящиеся к нему будут разрешаться в арбитражном суде.

6.4 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны  лишь в том случае, если они совершены в  письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

6.5 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _____________.

6.6 Взаимоотношения сторон, не предусмотренные договором, регулируются действующим законодательством  РФ.

6.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передан каждой стороне  после его подписания.

7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон:

“Заказчик ”:				          			 “Подрядчик ”:

МП трест “Водоканал”

МО г. Магнитогорск

455000, г. Магнитогорск

ул. Советская, 30

ИНН 7414000495                                                                  ИНН

КПП 741450001                                                                    КПП

р/сч 40702810700000303331                                                р/сч

КредитУралБанк ОАО г. Магнитогорск

к/сч 30101810700000000949                                                 к/сч

БИК 047516949                                                                     БИК

_____________ П.А.Силин                                            ______________

Директор

МП трест “Водоканал”

МО г. Магнитогорск